АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РЕВДА ЛОВОЗЕРСКОГО РАЙОНА

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 февраля 2020 года                          пгт. Ревда                               № 24

Об утверждении муниципальной программы «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения на территории муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района Мурманской области к работе в отопительный период» на 2020 год

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района, в целях обеспечения бесперебойного функционирования и повышения энергетической эффективности объектов и систем жизнеобеспечения

муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района,

постановляю:

1.   Утвердить муниципальную целевую программу «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения на территории муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района Мурманской области к работе в отопительный период» на 2020 год согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.

3.  Контроль за выполнением настоящего Постановления возлагается на заместителя главы администрации муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района.

И.о. Главы администрации

муниципального образования

городское поселение Ревда

Ловозерского района                                                                            Ю.В. Басавин

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации

Муниципального образования городское

поселение Ревда Ловозерского района

№ 24  от 17 февраля 2020 года

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения на территории муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района Мурманской области к работе в отопительный период» на 2020 год

Муниципальная программа

«Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения на территории муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района Мурманской области» к работе в отопительный период»

на 2020 год

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципального образования | Муниципальное образование городское поселение Ревда Ловозерского района Мурманской области |
| --- | --- |
| Наименование Программы | «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения на территории муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района Мурманской области к работе в отопительный период» на 2020 год |
| Тактическая цель социально-экономического развития, достижению которой способствует Программа | Обеспечение населения муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района Мурманской области качественными услугами ЖКХ |
| Цель Программы, на достижение которой она направлена | Повышение надёжности обеспечения коммунальными услугами населения муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района Мурманской области |
| Целевые показатели (индикаторы) | Показатели цели: Доля отремонтированных тепловых сетей от общего объема, подлежащего ремонту в 2020 году – 3,2 %; Количество аварий, 0 ед.; Износ тепловых сетей, 65,3 % Показатели задач: Протяженность сетей теплоснабжения, подлежащих ремонту, согласно мероприятиям программы – 416 м (в однотрубном исчислении) |
| Краткая характеристика программных мероприятий | Ремонт сетей теплоснабжения на территории муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района Мурманской области |
| Сроки реализации Программы | До 01.10.2020 года |
| Объемы и источники финансирования | Всего 5 169,580 тыс. руб., в том числе: - за счет средств областного бюджета – 4 909,580 тыс. руб.; - за счет средств бюджета муниципального образования 260,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | Реализация программных мероприятий позволит повысить надежность обеспечения коммунальными услугами население пгт. Ревда за счет замены ветхих тепловых сетей, улучшить качество предоставляемых коммунальных услуг. Доля отремонтированных сетей теплоснабжения от общего объема ветхих сетей, подлежащих ремонту в 2020 году достигнет – 3,2%. Протяженность отремонтированных инженерных сетей в 2020 году – 416 м |

1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

Работа жилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимний период требует для снижения риска нарушения нормальной работы тепловых сетей проведение планово-предупредительных профилактических мероприятий. Мероприятиями программы предусмотрена замена ветхих участков тепловых сетей.

Физический износ сетей теплоснабжения, согласно акту технического освидетельствования тепловых энергоустановок и тепловых сетей пгт. Ревда от 28.10.2019 г., составляет 65,3%, что требует замены ветхих и аварийных участков тепловых сетей.

Протяженность сетей теплоснабжения. находящихся в муниципальной собственности – 6,44 км в двухтрубном исчислении или 12,88 км в однотрубном исчислении. Силами и средствами МУП «Водоканал-Ревда», осуществляющему передачу тепловой энергии, количество аварий на сетях теплоснабжения в 2017 году – 0, в 2018 году – 0, в 2019 году – 0.

Основными ожидаемыми результатами реализации Программы являются:

-замена ветхих сетей теплоснабжения;

-ремонт и подготовка сетей теплоснабжения к работе в осенне-зимний период;

-снижение доли утечек на сетях теплоснабжения;

-снижение доли потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии;

-снижение количества аварийных ситуаций.

Реализация мероприятий программы позволит повысить надежность обеспечения коммунальными услугами население пгт.Ревда, улучшить качество предоставляемых коммунальных услуг.

2. Цель и задачи Программы, показатели (индикаторы)

| № п/п | Цель, задачи и показатели (индикаторы) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) |  |  | Источник данных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Пред отчётный год | Отчетный год | Год реализации Программы |  |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля отремонтированных инженерных сетей от общего объема, подлежащих ремонту | % | 1,47 | 4,4 | 3,2 | Планы мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к отопительному периоду |
| 2 | Количество отремонтированных инженерных объектов | ед. | 2 | 2 | 2 |  |
| 3 | Количество аварий | ед. | 0 | 0 | 0 | информация ресурсоснабжающих организаций |
| 4 | Износ инженерных сетей (средний процент износа сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения) | % | 72 | 72 | 69,5 | информация по тех паспортам инженерных сетей |
| - Подготовка объектов водоснабжения к работе в осенне-зимний период |  |  |  |  |  |  |
| - | Доля отремонтированных сетей водоснабжения от общего объема, подлежащих ремонту | % | 1,47 | 0,5 | 0 | Планы мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к отопительному периоду |
| - | Количество отремонтированных объектов водоснабжения | ед. | 2 | 1 | 0 |  |
| - Подготовка объектов водоотведения к работе в осенне-зимний период |  |  |  |  |  |  |
| - | Доля отремонтированных сетей водоотведения от общего объема, подлежащих ремонту | % | 0 | 0 | 0 |  |
| - | Количество отремонтированных объектов водоотведения | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| - Подготовка объектов теплоснабжения к работе в осенне-зимний период |  |  |  |  |  |  |
| - | Доля отремонтированных сетей теплоснабжения от общего объема, подлежащих ремонту | % | 0 | 1,6 | 3,2 | Планы мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к отопительному периоду |
| - | Количество отремонтированных объектов теплоснабжения | ед. | 0 | 1 | 1 |  |

- План программных мероприятий

| - № п/п | - Цель задачи, программные мероприятия | - Срок выполнения, (квартал, год) | - Общий объем финансирования - (тыс. рублей) | - Показатели (индикаторы) результативности программных мероприятий |  | - Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - Наименование, ед. изм. | - 2020 год |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 |
| - Подготовка объектов теплоснабжения муниципального образования к работе в осенне-зимний период |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена участка тепловых сетей по ул. Умбозерская, от д. 3 до д. 5 | - до 01.10.2020 | - 2615,80 | Протяженность отремонтированных сетей, м | - 272 | - Подрядные организации выбранные в соответствии с требованиями ФЗ № 44 от 05.04.2013г. |
| 2. | Замена участка тепловых сетей от ул. Кузина, д.10 до ул. Комсомольская д.№4 до д.№36 | - до 01.10.2020 | - 2553,78 | Протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, м | - 144 | - Подрядные организации выбранные в соответствии с требованиями ФЗ № 44 от 05.04.2013г. |

- Общая оценка вклада Программы в достижение соответствующей тактической цели социально-экономического развития, оценка рисков ее реализации

Одной из целей реализации  муниципальной программы «Подготовка объектов жизнеобеспечения на территории муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района Мурманской области к работе в отопительный период» на 2020 год является повышение обеспеченности населения качественными коммунальными услугами. В настоящее время потери ресурсоснабжающей организации по тепловой энергии в общем объеме доступа составляют 6,5 %.  Как следствие - потери ресурсоснабжающей организации в результате перерасчета платежей из-за предоставления коммунальных ресурсов и услуг ненадлежащего качества.

Износ тепловых сетей составляет более 65,3%. При этом протяженность ветхих сетей теплоснабжения в соотношении к общей протяженности составляет 17,0 %

Основные задачи, которые будут решаться в процессе реализации Программы:

-замена ветхих и аварийных участков сетей теплоснабжения;

-подготовка сетей теплоснабжения к работе в осенне-зимний период;

Ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы:

-доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии – 6,0 %;

-исключение аварийных ситуаций на сетях теплоснабжения.

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств областного бюджета и средств муниципального образования.

Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования на реализацию мероприятий муниципальной программы по подготовке объектов и систем жизнеобеспечения муниципального образования к работе в отопительный период.

Общий объем бюджетных ассигнований составляет – 5 169,580 тыс. руб.

В том числе:

областной бюджет – 4 909,580 тыс. руб.

местный бюджет – 260,0 тыс. руб.

Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

Выводы

Использование программно-целевого метода позволит обеспечить прозрачность расходования средств и повысит эффективность их использования.

Реализация программных мероприятий в целом будет способствовать достижению главной цели: повышение надёжности обеспечения коммунальными услугами население муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района Мурманской области.

- Приложение к программе

- Перечень объектов, включенных в программу

| N п/п | Наименование объекта | Адрес | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | Областной | Местный |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Мероприятия за счет средств областного и местного бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Участок тепловых сетей по ул. Умбозерская, от д. 3 до д. 5 | пгт.Ревда, сеть теплоснабжения, ул.Умбозерская | Замена участка тепловых сетей по ул. Умбозерская, от д. 3 до д. 5, Ду 150 мм | м | 272 | 2615,80 | 2 484,24 | 131,56 |
| 2 | Участок тепловых сетей от ул. Кузина д.10 до ул.Комсомольская, д.36 | пгт.Ревда, сеть теплоснабжения, ул. Кузина | Замена участка тепловых сетей от ул. Кузина д.10 до ул.Комсомольская, д.36, Ду 100 мм | м | 144 | 2553,78 | 2 425,34 | 128,44 |
|  | Всего по программе |  |  |  |  | 5169,58 | 4 909,580 | 260,00 |