# Проект постановления размещен на сайте для проведения публичного обсуждения 01 ноября 2013 г., предложения и замечания можно до 11 ноября 2013 года направить почтой по адресу: 184580, Мурманская область, Ловозерский район, п. Ревда, ул. Победы дом 29, факсом по телефону – 8815-38-43237 или на адрес электронной посты – admin_revda@mail.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РЕВДА ЛОВОЗЕРСКОГО РАЙОНА

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «» ______ 2013 года               пгт. Ревда                               № ___

О  ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ «СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ, СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК И МЕСТ ОТДЫХА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РЕВДА ЛОВОЗЕРСКОГО РАЙОНА НА 2013 – 2015 ГОДЫ»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации муниципальной политики по созданию условий для укрепления здоровья детей и подростков путём комплексного развития спортивной инфраструктуры, обеспечению условий для отдыха и развития детей и подростков на территориях, прилегающих к жилым домам,  приобщения их к здоровому образу жизни, улучшению уровня благоустроенности территории муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района, постановляю:

1. Внести изменения в муниципальную целевую программу «Строительство, реконструкция и эксплуатация детских игровых, спортивных площадок и мест отдыха на территории муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района на 2013 – 2015 годы» согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в средствах массовой информации.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возлагается на заместителя главы администрации муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района.

Глава администрации муниципального

образования городское поселение Ревда

Ловозерского района                                                                    А. К. Мамедов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района

от ____________№ __________

О  ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ «СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ, СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК И МЕСТ ОТДЫХА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РЕВДА ЛОВОЗЕРСКОГО РАЙОНА НА 2013 – 2015 ГОДЫ»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  | Александрова И.В. |
| --- | --- | --- |
| «___»_____________ 20__ г. | _________________ Подпись | ___________________ Ф.И.О. |

СОГЛАСОВАНО:

| Глава администрации муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района |  |  |
| --- | --- | --- |
| «___»_____________ 20__ г. | _________________ Подпись | ___________________ Ф.И.О. |
| Финансово-экономический отдел администрации муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района |  |  |
| «___»_____________ 20__ г. | _________________ Подпись | ___________________ Ф.И.О. |

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования городское

поселение Ревда Ловозерского района

от  «___»_______ 2013 г. № _____

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ, СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК И МЕСТ ОТДЫХА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РЕВДА ЛОВОЗЕРСКОГО РАЙОНА НА 2013 – 2015 ГОДЫ»

| Наименование Программы | «Строительство, реконструкция и эксплуатация детских игровых, спортивных площадок и мест отдыха на территории муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района на 2013 – 2015 годы» (далее – Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, Стратегия развития физической культуры и спорта до 2020 года, Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». |
| Муниципальный заказчик | Администрация муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района. |
| Основной разработчик Программы | Администрация муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района. |
| Цели и задачи Программы | Создание условий для укрепления здоровья детей и подростков путём комплексного развитие спортивной инфраструктуры, обеспечение условий для отдыха и развития детей и подростков на территориях, прилегающих к жилым домам, приобщение их к здоровому образу жизни, улучшение уровня благоустроенности территории муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района. |
| Сроки реализации Программы | 2013 – 2015 годы |
| Исполнители мероприятий и участники Программы | Администрация муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района. |
| Объемы и источники финансирования мероприятий Программы | Источники финансирования – средства бюджета муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района. Общий объем бюджетного финансирования составит: на 2013 г. – 755,6 тыс. руб. на 2014 г. – 900,0 тыс. руб. на 2015 г. – 900,0 тыс. руб. Объем бюджетного финансирования расходов на реализацию мероприятий Программы уточняется ежегодно при формировании и принятии бюджета на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации комплекса программных мероприятий будут достигнуты следующие результаты: 1. улучшение уровня благоустроенности территории п. г. т. Ревда; 2. обустройство детскими игровыми и спортивными площадками придомовых территорий; 3. создание придомовой детской инфраструктуры в соответствии с прогрессивными нормами обеспеченности местами для отдыха и спортивных занятий в шаговой доступности от жилья; 4. увеличение числа детей, занимающихся физической культурой и спортом по месту жительства, укрепление здоровья детей и подростков, снижение уровня детской преступности. |
| Контроль за реализацией Программы | Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель главы администрации муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района Попов Николай Геннадьевич. |

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЁ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Муниципальная целевая программа «Строительство, реконструкция и эксплуатация детских игровых, спортивных площадок и мест отдыха на территории муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района на 2013 – 2015 годы» разработана в целях организации осуществления полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации» и решения сложившейся в муниципальном образовании городское поселение Ревда Ловозерского района ситуации по уровню обеспеченности и оснащённости детскими игровыми и спортивными площадками придомовых территорий, мест возможного отдыха и физического развития детей и подростков. Нравственное развитие и физическое воспитание детей – это часть культуры человечества, которая представляет собой творческую деятельность по освоению прошлых и созданию новых ценностей преимущественно в сфере физического развития, оздоровления и воспитания детей и подростков. Ни в детском саду, ни в общеобразовательной школе ребенок не получает необходимой физической закалки, страдает недостатком двигательной активности. Ребенок стремится компенсировать недополученную двигательную активность вне школы. Эту возможность ему должен предоставлять двор его дома, междворовые игровые и спортплощадки. Нормальная возможность для получения нормы двигательной активности  определяется простыми критериями: ребенок должен заниматься на функционально организованной, безопасной, хорошо освещенной площадке в пределах шаговой доступности от маршрута «дом – школа». Отсутствие нормальной возможности возмещается случайными возможностями: ребенок развлекается в случайных местах.  Итогом является рост детского травматизма, потеря интереса к физическим занятиям, выбор из нехитрых альтернатив: алкоголь, курение, наркотики.

На сегодняшний день в посёлке имеются участки, во дворах домов и на междворовых территориях, которые могли бы быть использованы для оснащения их детским спортивным и игровым оборудованием. Также должна проводиться работа по подготовке полного реестра существующих площадок на территории посёлка, включающего описание имеющегося оборудования, оценку его состояния и, при необходимости, рекомендаций о проведении восстановительных работ, замене, установке дополнительного оборудования, а также определение мест для строительства новых площадок. Эксплуатация построенных в рамках Программы детских игровых и спортивных площадок подлежит обязательному контролю со стороны сектора по развитию городского хозяйства Администрации муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района. Финансирование работ по обслуживанию, уборке и содержанию площадок в исправном состоянии осуществляется из бюджета муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района в рамках средств, предусмотренных Программой.

Реализация положений данной Программы частично решит проблемы, среди которых выделяются: недостаточная обеспеченность детей и подростков игровыми и спортивными сооружениями, отсутствие современных, недорогих, универсальных игровых и спортивных площадок, где могли бы заниматься дошкольники, учащиеся, любители активного образа жизни, проводиться соревнования, освещение спортивных мероприятий и достижений в области спорта в средствах массовой информации.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

| N п/п | Целевые показатели муниципальной программы | Единица измерения | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. | Обеспеченность придомовых территорий микрорайонов детскими игровыми комплексами (всего 17 штук). | % (шт.) | 17, 6(3) | 29,4(5) | 41,2(7) |
| 2. | Работы по содержанию спортивно – игровых площадок в исправном состоянии. | % | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Наличие площадки для «тихого отдыха» на территории п. Ревда | - | наличие | наличие | наличие |

3. МЕРОПРИЯТИЯ, ПЛАНИРУЕМЫЕ К РЕАЛИЗАЦИИ

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ

| Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные лица за исполнение |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия по реализации муниципальной целевой программы «Строительство, реконструкция и эксплуатация детских игровых, спортивных площадок и мест отдыха на территории муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района на 2013 – 2015 годы»: |  |  |
| 1. Определение мест установки дворовых спортивно – игровых комплексов, с последующим их обустройством и строительством на придомовых территориях. | 2013-2015 год | Сектор по развитию городского хозяйства (Александрова И. В.), ведущий специалист по архитектуре и градостроительству (Стрельцова Т. В.) Администрации муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района |
| 2. Осуществление закупки и монтажа детских игровых комплексов для придомовых территорий. | 2013-2015 год | Сектор по развитию городского хозяйства Администрации муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района (Александрова И. В.) |
| 3. Работы по содержанию спортивно – игровых площадок в исправном состоянии. | 2013-2015 год | Сектор по развитию городского хозяйства Администрации муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района (Александрова И. В.) |
| 4. Устройство площадки для «тихого отдыха», закупка оборудования на территории центральной игровой площадке (ул. Металлургов). | 2013-2015 год | Сектор по развитию городского хозяйства Администрации муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района (Александрова И. В.) |
| 5. Подготовка реестра существующих площадок на территории поселка. | 2013-2015 год | Сектор по развитию городского хозяйства Администрации муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района (Александрова И. В.) |

4. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ, СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК И МЕСТ ОТДЫХА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РЕВДА ЛОВОЗЕРСКОГО РАЙОНА НА 2013-2015 ГОДЫ»

| Наименование мероприятий | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 год | 2014 год | 2015 год |  |
| 1. Определение мест установки дворовых спортивно – игровых комплексов, с последующим их обустройством и строительством на придомовых территориях. | - | - | - |  |
| 2. Осуществление закупки и монтажа детских игровых комплексов для придомовых территорий. | 315 | 400 | 450 | Бюджет муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района |
| 3. Работы по содержанию спортивно – игровых площадок в исправном состоянии. | - | - | 50 | Бюджет муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района |
| 4. Устройство площадки для «тихого отдыха», закупка оборудования на территории центральной игровой площадке (ул. Металлургов). | 440,6 | 800 + 100 | 300 | Бюджет муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района |
| 5. Подготовка реестра существующих площадок на территории поселка. | - | - | - |  |
| ИТОГО: | 755,6 | 1300 | 800 |  |

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Заказчиком программы является администрация муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района. В ходе реализации Программы Сектор по развитию городского хозяйства администрации муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района реализует в установленном порядке меры по полному, своевременному и качественному выполнению мероприятий Программы. Финансово-экономический отдел администрации муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района несет ответственность за рациональное использование выделяемых на их реализацию средств, ежеквартально формирует отчет о ходе реализации Программы.

- 6. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Социальная эффективность Программы оценивается по степени достижения целевых значений показателей, установленных пунктом 2 Программы. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам исполнения Программы ежегодно путем сравнения достигнутых значений показателей с их плановыми значениями.