Администрация муниципального образования

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РЕВДА ЛОВОЗЕРСКОГО РАЙОНА Мурманской  области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 марта 2015 г.                           п. Ревда                                                        № 77

О мероприятиях по  предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций, связанных  с паводковыми

явлениями в  весенне-летний период 2016 года

В целях организации своевременной подготовки к весенне-летнему паводковому периоду, уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, снижения возможного ущерба, обеспечения безопасности населения и устойчивого функционирования объектов экономики постановляю:

1. Утвердить План противопаводковых мероприятий на территории МО городское поселение Ревда на 2016 год (Приложение).

2. Главному специалисту по делам ГОЧС и ПБ администрации МО городское поселение Ревда (Лобанов А.Е.) регулярно информировать комиссию по ГОЧС и ПБ поселения о ходе выполнения противопаводковых мероприятий и выполненных работах.

3. Руководителям организаций, находящихся на территории городского поселения Ревда, в срок до 15 апреля 2016 года провести заседания комиссий по ЧС и ПБ всех уровней, на которых рассмотреть вопрос безаварийного пропуска весеннего паводка, утвердить мероприятия. Организовать своими силами и за счет своих средств защиту находящихся в их ведении мостов, дорог, линий связи, ЛЭП, жилых домов и других объектов, принять меры по сохранности материальных ценностей. Перечень планируемых мероприятий, проводимых на территории поселения, представить в администрацию МО городское поселение Ревда до 22 апреля 2016 года.

4. Привлекать, в случае необходимости, в установленном порядке предприятия и организации, независимо от форм собственности, местное население, а также транспортные и плавсредства для выполнения работ по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с безаварийной эксплуатацией гидротехнических сооружений и пропуску  паводковых вод. Охрану жизни людей и материальных ценностей считать главной задачей в угрожаемый период.

5. Рекомендовать ООО «Ловозерский ГОК» (Головашов В.Н.), ООО «Ревда-Комфорт» (Федосеев Е.А., ООО «ЭРиС» (Сатлер А.А.) и МУП «Водоканал-Ревда» (Мамедов А.К.):

- до наступления паводка провести работы по очистке ливневой канализации, кюветов, водопропускных труб и подходов к ним;

- создать аварийно-технические бригады.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на             заместителя главы администрации МО городское поселение Ревда Деньгина В.В.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава администрации

муниципального образования

городского поселения Ревда   	                                   Г.К. Дюсембаев

Приложение

к постановлению главы администрации

МО городского поселения Ревда

№ _____ от 14 марта 2016 года

- План

противопаводковых мероприятий на территории муниципального образования городское поселение Ревда на 2016 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Рассмотреть на заседаниях КЧС вопросы о минимизации эпидемиологических последствий паводка и готовности заинтересованных организаций и служб к работе в паводковый период. | Руководители предприятий и организаций. | Март-апрель |  |
| 2 | Разработка планов комплексных мероприятий по подготовке и пропуску весеннего паводка на закрепленных территориях, гидротехнических сооружениях и водопропускных системах | Руководители предприятий и организаций. | Март-апрель |  |
| 3 | Создание необходимых запасов строительных материалов (глина, щебень, дорожная смесь и т. д.) для ликвидации угрозы размыва дамбы хвостохранилища | ООО «Ловозерский ГОК» | Март-апрель |  |
| 4 | Создание оперативных групп для осуществления контроля за подготовкой к паводковому периоду, техническим состоянием гидротехнических сооружений, безаварийным сбросом паводковых вод и немедленным принятием мер по ликвидации нештатных и аварийных ситуаций. | Руководители предприятий и организаций. | В паводковый период |  |
| 5 | Организация круглосуточного наблюдения за состоянием гидротехнических сооружений и уровнем воды. Осуществление замеров уровня воды | ООО «Ловозерский ГОК». | В паводковый период |  |
| 6 | Организация работ по регулярной очистке водосточных труб, водосборных колодцев и перепускных труб плотин, лотков, коллекторов от мусора и льда. | Руководители предприятий и организаций. | В паводковый период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | Выполнение комплекса мероприятий профилактического хлорирования и дезинфекции водопроводных сетей, эффективной работы очистных сооружений канализации, предотвращение сброса неочищенных и необеззараженных промышленных, хозяйственно-бытовых и ливневых сточных вод. | МУП «Водоканал – Ревда» ООО «Ловозерский ГОК» | В паводковый период |  |
| 8 | Создать необходимый запас реагентов и дезинфекционных средств для обеспечения стабильной работы по очистке природных и сточных вод. | МУП «Водоканал – Ревда» ООО «Ловозерский ГОК» | В паводковый период |  |
| 9 | Информировать население о вводимых ограничениях подачи питьевой воды и других принимаемых мерах | МУП «Водоканал – Ревда» | В паводковый период |  |
| 10 | Провести, очистку территорий гаражных городков от мусора, очистку и дезинфекцию выгребных ям, емкостей- накопителей стоков, ликвидировать стихийные свалки | Администрация МО городское поселение Ревда, собственники личных гаражей и подсобных хозяйств, население МО ГП Ревда | До паводкового периода |  |
| 11 | Провести, при надобности, очистку территорий зон санитарной охраны водоисточников второго и третьего поясов от свалок мусора, обследовать места складирования бытовых и промышленных отходов на предмет минимизации угрозы загрязнения среды обитания на период паводка | Администрация МО городское поселение Ревда | В паводковый период |  |