АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РЕВДА ЛОВОЗЕРСКОГО РАЙОНА

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05 апреля 2016 года                          пгт. Ревда                               № 114

Об утверждении муниципальной программы «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения на территории муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района Мурманской области к работе в отопительный период» на 2016 год.

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

постановляю:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения на территории муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района Мурманской области к работе в отопительный период» на 2016 год согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возлагается на заместителя главы администрации муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района Деньгина В.В.

Глава администрации муниципального

образования городское поселение Ревда

Ловозерского района                                                                 Г.К. Дюсембаев

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации

Муниципального образования городское

поселение Ревда Ловозерского района

№ 114  от 05 апреля 2016 года

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения на территории муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района Мурманской области к работе в отопительный период» на 2016 год

Муниципальная программа

«Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения на территории муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района Мурманской области» к работе в отопительный период»

на 2016 год

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципального образования | Муниципальное образование городское поселение Ревда Ловозерского района Мурманской области |
| --- | --- |
| Наименование Программы | «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения на территории муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района Мурманской области к работе в отопительный период» на 2016 год |
| Тактическая цель социально-экономического развития, достижению которой способствует Программа | Обеспечение населения муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района Мурманской области качественными услугами ЖКХ |
| Цель Программы, на достижение которой она направлена | Повышение надёжности обеспечения коммунальными услугами населения муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района Мурманской области |
| Целевые показатели (индикаторы) | Показатели цели: Доля отремонтированных инженерных сетей от общего объема, подлежащего ремонту, 12,9%; Количество аварий,0 ед.; Износ инженерных сетей, 81 % Показатели задач: Доля отремонтированных сетей водоснабжения от общего объема, подлежащих ремонту,12,9 % Доля отремонтированных сетей теплоснабжения от общего объема, подлежащих ремонту, 29,3% |
| Краткая характеристика программных мероприятий | Ремонт сетей водоснабжения, теплоснабжения и электроснабжения на территории муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района Мурманской области |
| Сроки реализации Программы | 2016 год |
| Объемы и источники финансирования | Всего 9 203,42795 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета – 8 001, 06029 тыс. руб.; -за счет средств бюджета муниципального образования – 1 202,36766 тыс. руб., в том числе софинансирование субсидии областного бюджета – 421, 10844 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | Реализация программных мероприятий позволит повысить надежность обеспечения коммунальными услугами население пгт.Ревда за счет восстановления ветхих инженерных сетей, улучшить качество предоставляемых коммунальных услуг за счет снижения объема ветхих сетей. Доля отремонтированных инженерных сетей от общего объема ветхих сетей, подлежащих ремонту в 2016 году достигнет: -сети водоснабжения - 12,3 % -сети теплоснабжения- 29,3% Протяженность отремонтированных инженерных сетей в 2016 году: -сети водоснабжения –285 м; -сети теплоснабжения - 587,5 м; |

1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

Работа жилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимний период требует для снижения риска нарушения нормальной работы инженерных сетей проведение планово-предупредительных профилактических мероприятий.

Сети водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения находятся в изношенном состоянии. Физический износ сетей водоснабжения и теплоснабжения составляет более 70%, что требует немедленной замены инженерных сетей.

1.1. Сети водоснабжения.

Протяженность сетей водоснабжения находящихся в муниципальной собственности – 23,956 км. Из них ветхие сети - 12,0 км. Количество аварий на сетях водоснабжения в 2013 году - 1; в 2014 году – 1, в 2015 – 0.

В 2014 году отпущено воды потребителям - 675,5 тыс. м3, в том числе населению – 373,8 тыс. м3. Утечки и неучтенный расход воды в 2014 году – 5 %, в 2015 году – 4%.

1.2. Сети теплоснабжения.

Протяженность сетей теплоснабжения находящихся в муниципальной собственности (в двухтрубном исчислении) - 7,4 км. Из них ветхие сети - 2,5км. Количество аварий на сетях теплоснабжения в 2013 году - 0; в 2014 году – 0; в 2015 году - 0.

Отпущено потребителям тепловой энергии в 2015 году - 51,3 тыс.Гкал. Потери ресурсоснабжающей организации на тепловых сетях в 2013 году составили – 6,5 %, в 2014 году - 6,0 %, в 2015 году – 5,5 %.

Основными ожидаемыми результатами реализации Программы являются:

-замена ветхих сетей водоснабжения и теплоснабжения;

-ремонт и подготовка сетей теплоснабжения и водоснабжения к работе в осенне-зимний период;

- ремонт резервной линии электроснабжения насосной станции оз. Сычуль;

- ремонт эстакады насосной станции;

-снижение доли утечек и неучтенных потерь на инженерных сетях водоснабжения;

-снижение доли потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии;

-снижение количества аварийных ситуаций.

Реализация мероприятий программы позволит повысить надежность обеспечения коммунальными услугами население пгт.Ревда, улучшить качество предоставляемых коммунальных услуг.

2. Цель и задачи Программы, показатели (индикаторы)

| № п/п | Цель, задачи и показатели (индикаторы) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) |  |  | Источник данных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Пред отчётный год | Отчетный год | Годреализации Программы |  |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля отремонтированных инженерных сетей от общего объема, подлежащих ремонту | % | 12,6 | 12,8 | 13,0 | Планы мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к отопительному периоду |
| 2 | Количество отремонтированных инженерных объектов | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Количество аварий | ед. | 1 | 0 | 0 | информация ресурсоснабжающих организаций |
| 4 | Износ инженерных сетей | % | 85 | 85 | 85 | информация по тех паспортам инженерных сетей |
| - Подготовка объектов водоснабжения к работе в осенне-зимний период |  |  |  |  |  |  |
| - | Доля отремонтированных сетей водоснабжения от общего объема, подлежащих ремонту | % | 7,9 | 10,0 | 10,3 | Планы мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к отопительному периоду |
| - | Количество отремонтированных объектов водоснабжения | ед. | 4 | 4 | 3 |  |
| - Подготовка объектов водоотведения к работе в осенне-зимний период |  |  |  |  |  |  |
| - | Доля отремонтированных сетей водоотведения от общего объема, подлежащих ремонту | % | 0 | 0 | 0 |  |
| - | Количество отремонтированных объектов водоотведения | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| - Подготовка объектов теплоснабжения к работе в осенне-зимний период |  |  |  |  |  |  |
| - | Доля отремонтированных сетей теплоснабжения от общего объема, подлежащих ремонту | % | 54,6 | 66,8 | 70,0 | Планы мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к отопительному периоду |
| - | Количество отремонтированных объектов теплоснабжения | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| - Подготовка объектов электроснабжения к работе в осенне-зимний период |  |  |  |  |  |  |
| - | Доля отремонтированных сетей электроснабжения от общего объема, подлежащих ремонту | % | 0 | 0 | 5 | Планы мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к отопительному периоду |
| - | Количество отремонтированных объектов электроснабжения | ед. | 0 | 0 | 1 |  |

- План программных мероприятий

| - № п/п | - Цель задачи, программные мероприятия | - Срок выполнения, (квартал, год) | - Общий объем финансирования - (тыс. рублей) | - Показатели (индикаторы) результативности программных мероприятий |  | - Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - Наименование, ед. изм. | - 2016 год |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 |
| - 1.1.Подготовка объектов водоснабжения муниципального образования в осенне-зимний период |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена водовода по ул.Комсомольской от ПГ-33 до д. 27 по ул.Победы | - 2 квартал 2016 год | - 217,37501 | Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, м | - 85 | - Подрядные организации выбранные в соответствии с требованиями ФЗ № 44 от 05.04.2013г. |
|  | Замена водовода по ул. Победы | - 2 квартал 2016 год | - 563,88421 | Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, м | - 200 | - Подрядные организации выбранные в соответствии с требованиями ФЗ № 44 от 05.04.2013г. |
|  | Замена элементов, укрепление металлоконструкций эстакады и замена сооружения всаса водозабора насосной | - 2 квартал 2016 год | - 1858,03413 |  |  | - Подрядные организации выбранные в соответствии с требованиями ФЗ № 44 от 05.04.2013г. |
| - 1.2.Подготовка объектов теплоснабжения муниципального образования к работе в осенне-зимний период |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена участка тепловой сети от ТК-64 - ул.Победы д.21 - до ТК-78, от ТК-78 до ТК-82 | - 2 квартал 2016 год | - 3454,01103 | Протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, м | - 710 | - Подрядные организации выбранные в соответствии с требованиями ФЗ № 44 от 05.04.2013г. |
|  | Замена участка тепловой сети от ул.Победы д.33 до ул. Победы д.39 | - 2 квартал 2016 год | - 733,8957 | Протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, м | - 125 | - Подрядные организации выбранные в соответствии с требованиями ФЗ № 44 от 05.04.2013г. |
|  | Замена участка тепловой сети от ул.Победы д.33 до ул. Комсомольская д.40 | - 2 квартал 2016 год | - 645,4702 | Протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, м | - 110 | - Подрядные организации выбранные в соответствии с требованиями ФЗ № 44 от 05.04.2013 г. |
|  | Замена участка тепловой сети от ул.Умбозерской д.7 до пер. Солнечный д.2 | - 2 квартал 2016 год | - 1107,19022 | Протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, м | - 140 | - Подрядные организации выбранные в соответствии с требованиями ФЗ № 44 от 05.04.2013 г. |
| - 1.3.Подготовка объектов электроснабжения муниципального образования к работе в осенне-зимний период |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт ЛЭП 6 кВ фидера 24 ПС 33 (резервное электроснабжение насосной станции оз. Сычуль) | - 2 квартал 2016 год | - 623,56745 | Протяженность отремонтированных сетей электроснабжения, м | - 500 | - Подрядные организации выбранные в соответствии с требованиями ФЗ № 44 от 05.04.2013 г. |

4. Общая оценка вклада Программы в достижение соответствующей тактической цели социально-экономического развития, оценка рисков ее реализации

Одной из целей реализации  Муниципальной программы «Подготовка объектов жизнеобеспечения на территории муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района Мурманской области к работе в отопительный период» на 2016 год является повышение обеспеченности населения качественными коммунальными услугами. В настоящее время потери ресурсоснабжающих организаций по тепловой энергии в общем объеме доступа составляют 5,0 % утечки воды составляют в 2015 году - 5,5% от всей воды поданной в сеть. Как следствие - потери организаций коммунального комплекса в результате перерасчета платежей из-за предоставления коммунальных ресурсов и услуг ненадлежащего качества.

Износ инженерных сетей составляет более 70%. При этом протяженность ветхих сетей в соотношении к общей протяженности составляет 39,2% по сетям водоснабжения и  30,5 % по сетям теплоснабжения. Количество аварий на сетях в 2013 году - 1 , в 2014 году –1, в 2015 - 0.

Основные задачи, которые будут решаться в процессе реализации Программы:

-восстановление ветхих сетей водоснабжения и теплоснабжения;

-подготовка сетей теплоснабжения к работе в осенне-зимний период;

-подготовка сетей водоснабжения и водоотведения в осенне-зимний период;

Ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы:

-доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды поданной в сеть - 0 %;

-доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии – 4,5%;

-снижение количества аварийных ситуаций на сетях водоснабжения на 100 %.

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств областного бюджета и средств муниципального образования.

Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования на реализацию мероприятий муниципальной программы по подготовке объектов и систем жизнеобеспечения муниципального образования к работе в отопительный период.

Общий объем бюджетных ассигнований составляет –9 203,42795тыс. руб.

В том числе:

областной бюджет –8 001, 06029тыс. руб.

местный бюджет –1 202,36766тыс. руб., в том числе софинансированиесубсидии областного бюджета – 421, 10844 тыс. руб.

Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

Выводы

Использование программно-целевого метода позволит обеспечить прозрачность расходования средств и повысит эффективность их использования.

Реализация программных мероприятий в целом будет способствовать достижению главной цели: повышение надёжности обеспечения коммунальными услугами население муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района Мурманской области.

- Приложение к программе

- Перечень объектов, включенных в программу

| N п/п | Наименование объекта | Адрес | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | Областной | Местный |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Мероприятия за счет средств областного и местного бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Эстакада водозабора | пгт.Ревда насосная станция оз. Сычуль | Замена элементов, укрепление металлоконструкций эстакады и замена сооружения всаса водозабора насосной | б/р |  | 1 858, 03413 | 1 765, 13242 | 92, 90171 |
|  | Всего по объектам водоснабжения: |  |  |  |  | 1 858, 03413 | 1 765, 13242 | 92, 90171 |
| 1 | Участок тепловых сетей | пгт.Ревда, от ТК-64 - ул.Победы д.21 - до ТК-78, от ТК-78 до ТК-82 | Замена участка тепловой сети от ТК-64 - ул.Победы д.21 - до ТК-78, от ТК-78 до ТК-82 | м | 355 | 3 454, 01103 | 3 281, 31048 | 172, 70055 |
| 2 | Участок тепловых сетей | пгт. Ревда от ул. Победы д.33 до ул. Победы д.39 | Замена участка тепловой сети от ул.Победы д.33 до ул. Победы д.39 | м | 42,5 | 733, 89570 | 697, 20092 | 36, 69479 |
| 3 | Участок тепловых сетей | пгт. Ревда отот ул.Победы, д.33 до ул. Комсомольская, д.40 | Замена участка тепловых сетей от ул.Победы, д.33 до ул. Комсомольская, д.40 | м | 50 | 645, 47020 | 613, 19669 | 32, 27351 |
| 4 | Участок тепловых сетей | пгт. Ревда отул. Умбозерской, д.7 до пер. Солнечный, д.2 | Замена участка тепловой сети от ул. Умбозерской, д.7 до пер. Солнечный, д.2 | м | 140 | 1 107, 19022 | 1 051, 83071 | 55, 35951 |
|  | Всего по объектам теплоснабжения: |  |  | м | 1085 | 5 940, 56715 | 5 643, 53879 | 297, 02836 |
| 1 | Участок сети электроснабжения | пгт. Ревда, Резервная линия электроснабжения насосной станции оз. Сычуль | Ремонт ЛЭП 6 кВ фидера 24 ПС 33 (резервное электроснабжение насосной станции оз. Сычуль) | м | 500 | 623, 56745 | 592, 38908 | 31, 17837 |
|  | Всего по объектам электроснабжения: |  |  | м | 500 | 623, 56745 | 592, 38908 | 31, 17837 |
|  | Итого |  |  | м | 1585 | 8422,16873 | 8 001, 06029 | 421,10844 |
| Мероприятия за счет местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Участок сети холодного водоснабжения. | пгт. Ревда от ул. Комсомольской (от ПГ-33) до д. 27 по ул. Победы | Замена участка водопроводных сетей на напорные полиэтиленовые трубы низкого давления. | м | 85 | 217,37501 | 0 | 217,37501 |
| 2 | Участок сети холодного водоснабжения. | пгт. Ревда по ул. Победы | Замена участка водопроводных сетей на напорные полиэтиленовые трубы низкого давления. | м | 200 | 563,88421 | 0 | 563,8842 |
|  | Итого |  |  |  |  | 781,25922 | 0 | 781,25922 |
|  | Всего по программе |  |  |  |  | 9203,42795 | 8 001, 06029 | 1202,36766 |